

**Информирование об итогах реализации инициативного проекта**

**Обустройство места памяти участникам Великой Отечественной войны**

**Отчет**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный округ/ район Красноярского края | Идринский |
| Поселение | Романовский сельсовет |
| Населенный пункт | с.Романовка |
| Наименование инициативного проекта | «Обустройство места памяти участникам Великой Отечественной войны» |
| Описание проблемы, которую решил инициативный проект | На территории Романовского сельсовета находятся пять населенных пунктов: с. Романовка, д. Королевка, д.Иннокентьевка, д.Шадрино и д.Николаевка. В 1968 году по инициативе колхоза в каждом населенном пункте кустарным способом были установлены небольшие памятники участникам Великой Отечественной войны. В 2021 году жители с.Романовка, земляки, проживающие вне населенного пункта вышли с инициативой « Обустройство места памяти участникам Великой Отечественной войны», для всех участников ВОВ 1941-1945 годов, ушедших со всей территории Романовского сельсовета. Ежегодно 9 мая население собирается в месте памяти, чтобы почтить память защитников Отечества. Наш долг перед земляками увековечить память о той страшной войне, по результатам опроса население с.Романовка единогласно поддерживает проект «Обустройство места памяти участникам Великой Отечественной войны» |
| Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта | 16.12.2022, б/н |
| Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта | Постановление Правительства Красноярского края №314-п от 19.04.2023 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год» |
| Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 80700,00 |
| Средства населения  | 40350,00 |
| Средства юридических лиц, ИП | 40350,00 |
| Средства местного бюджета | 40350,00 |
| Иной межбюджетный трансферт | 685950,00 |
| Дополнительные средства | 309473,00 |
| Средства населения  | 40000,00 |
| Средства юридических лиц, ИП | 40400,00 |
| Средства местного бюджета | 81936,75 |
| Средства районного бюджета | 147136,25 |
| ИТОГО: | 1116473,00 |
| Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик)  | №1 от 10.09.2023 подрядчик ИП Мельгунов Дмитрий Матвеевич№ 49, № 50 от 10.09.2023, подрядчик ИП Мельгунов Дмитрий Матвеевич№ 50 от 10.09.2023 подрядчик ИП Бусыгин Александр Николаевич |
| Дата завершения реализации проекта | 10.11.2023 |
| Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц) | Обустроено место памяти участникам ВОВ, население внесло финансовый вклад, а также трудовое участие в субботниках, юридические лица также внесли материальный и финансовый вклад. |

Подписи:

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Романовскогосельсовета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кириллов Сергей Николаевич/ (подпись) МП  |
| Председатель инициативной группы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Коваль Наталья Владимировна/ (подпись)  |

